|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nhóm | Công việc | Deadline | Ghi chú |
| 1 | 16 | Hoàn thành thiết kế kiến trúc, phải có sơ đồ lớp cụ thể. | 09/05 |  |
| Viết build script | 11/05 | Nhóm đã tìm hiểu rồi |
| 2 | 18 | Nhập liệu cho phần chính tả. | 09/05 |  |
| Nhập liệu cho chức năng tập đọc | 11/05 |  |
| 3 | 17 | Viết các test case test chức năng chính tả | 09/05 | Lưu lại thành tài liệu |
|  | Test chức năng chính tả | 11/05 | Lưu lại kết quả test. Phản hồi liên tục để nhóm code kịp thời chỉnh sửa |
| 4 | 19 | Code chức năng chính tả | 11/05 | Phải chạy được (đủ 3 lớp)  Code lớp trên trước, vì chưa có dữ liệu. |
| 5 | 20 | Hoàn thành giao diện chính tả | 08/05 |  |
|  | Hoàn thành các giao diện tập đọc và luyện từ và câu (nếu có thể) | 11/05 |  |

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC GIAI ĐOẠN 3

TỪ 06/05 ĐẾN 11/05